# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC HẠNG MỤC GÓI CƯỚC, PAYMENT, THÔNG BÁO QUOTA VÀ CMS API

Ngày lập: 07/08/2026

Dự án: Vbee AI Speech Workspace - nền tảng chuyển giọng nói thành văn bản.

Mục tiêu báo cáo: tổng hợp các hạng mục đã hoàn thành, cách triển khai trong source hiện tại và các điểm cần lưu ý trước khi bàn giao/đưa production.

# 1. Tóm tắt trạng thái

| Hạng mục | Trạng thái | Kết quả chính |
| --- | --- | --- |
| Làm gói cước | Đã hoàn thành nền tảng chính | Đã có các gói Free/Theo lượt, Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Chuyên nghiệp/Business; có quota, giới hạn upload/ghi âm/file, API access, queue weight và trang bảng giá. |
| Tích hợp payment | Đã hoàn thành luồng chính | Đã có catalog gói/top-up, tạo checkout order, PayOS payment link/QR, webhook xác thực, cập nhật gói/quota sau khi thanh toán thành công. Có demo payment cho local/dev. |
| Đẩy thông báo khi hết gói free, yêu cầu update | Đã hoàn thành | Frontend kiểm tra quota định kỳ, hiện toast cảnh báo/hết quota với nút Nâng cấp; backend chặn upload/API khi hết quota và có bảng quota_admin_alerts phục vụ admin/email cảnh báo. |
| CMS: lựa chọn API | Đã hoàn thành phần quản trị provider | CMS/Admin có trang quản lý nhà cung cấp Speech-to-Text: endpoint, API key, bật/tắt, provider mặc định, routing mode, failover, health, latency và cost. Backend đọc provider từ CMS trước, fallback về .env khi cần. |

# 2. Chi tiết từng hạng mục

## 2.1. Làm gói cước

• Đã định nghĩa cấu hình gói ở backend: Free/Theo lượt, Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Chuyên nghiệp/Business.

• Mỗi gói có quota theo giây, giới hạn dung lượng upload, giới hạn ghi âm, giới hạn thời lượng file, số job đồng thời, quyền API/webhook, thời gian lưu trữ và mức hỗ trợ.

• Database users đã có các trường plan, quota_seconds, quota_alert_seconds, plan_started_at, plan_expires_at để lưu trạng thái gói.

• Frontend có trang /pricing, hiển thị gói theo tháng/năm, CTA chọn gói, mua thêm giờ top-up và so sánh tính năng.

• Backend expose API /api/billing/plans để frontend lấy catalog gói và top-up.

Minh chứng source: backend/services/quotaService.js, backend/services/billingService.js, backend/routes/billing.js, frontend/src/routes/pricing.tsx, database/schema.sql.

## 2.2. Tích hợp payment

• Đã tích hợp provider PayOS làm cổng thanh toán mặc định qua PAYMENT_PROVIDER=payos.

• Backend tạo đơn thanh toán ở /api/billing/checkout, lưu billing_orders, sinh paymentCode, paymentUrl, paymentQrCode và thời hạn đơn.

• Frontend có trang /checkout/:orderId để hiển thị trạng thái đơn, QR, mã thanh toán, nút mở PayOS, sao chép mã và hủy đơn pending.

• Webhook /api/billing/payos/webhook không cần JWT nhưng xác thực chữ ký HMAC qua payosService trước khi cập nhật dữ liệu.

• Khi thanh toán thành công, backend khóa đơn trong transaction, kiểm tra amount/paymentCode/expiry, sau đó cập nhật users.plan/quota_seconds hoặc cộng top_up_credits, tạo bản ghi payments và refresh trạng thái cảnh báo quota.

• Có cơ chế reconcile đơn pending/hết hạn và demo payment cho môi trường local/dev.

Minh chứng source: backend/services/billingService.js, backend/services/payosService.js, backend/routes/billing.js, frontend/src/routes/checkout.$orderId.tsx, frontend/src/lib/billing.ts.

## 2.3. Thông báo khi hết gói free/yêu cầu update

• Frontend có QuotaNotificationCenter trong root app, fetch /api/quota mỗi 60 giây, khi focus tab hoặc khi trang visible lại.

• Nếu quota.isLimitReached và plan=free, hệ thống hiện toast lỗi: “Bạn đã dùng hết quota Theo lượt”, mô tả yêu cầu nâng cấp hoặc mua thêm thời lượng.

• Toast có action “Nâng cấp” điều hướng trực tiếp sang /pricing. Các cảnh báo quota thấp cũng được hiện trước khi hết hoàn toàn.

• Upload/link/recording đều kiểm tra quota ở frontend trước khi gửi request; backend tiếp tục enforce ở quotaService để tránh vượt quota qua API trực tiếp.

• Backend tạo/sync quota_admin_alerts theo mức warning, critical, exhausted; có nền tảng gửi email admin qua quotaAlertService.

Minh chứng source: frontend/src/routes/__root.tsx, frontend/src/lib/quota.ts, frontend/src/routes/upload.tsx, backend/services/quotaService.js, backend/services/quotaAlertService.js, database/schema.sql.

## 2.4. CMS: lựa chọn API

• CMS/Admin đã có màn Quản lý nhà cung cấp Speech-to-Text ở /admin/providers.

• Admin có thể xem/sửa endpoint, API key, bật/tắt provider, đặt provider mặc định, chọn chế độ định tuyến manual/auto/rule_based, đặt provider dự phòng, cập nhật chi phí và kiểm tra health.

• Backend lưu provider trong bảng stt_providers, mã hóa API key, chỉ hiển thị key masked ở UI.

• transcriptionService đọc provider mặc định từ CMS; nếu có failover thì ghép provider CMS với chain từ .env. Nếu CMS lỗi hoặc chưa cấu hình thì fallback về cấu hình .env.

• Provider hiện hỗ trợ theo source: vbee, assemblyai, sonix, deepgram; có circuit breaker/retry/failover để giảm rủi ro khi một API lỗi.

Minh chứng source: frontend/src/routes/admin.providers.tsx, frontend/src/lib/admin/providers-service.ts, backend/routes/admin.js, backend/services/providerSecrets.js, backend/services/transcriptionService.js, frontend/.env.example.

# 3. Kết quả bàn giao

• Người dùng có thể xem gói, chọn gói/top-up, tạo đơn thanh toán, thanh toán bằng PayOS/QR và được cập nhật quota sau khi paid.

• Người dùng free khi hết quota được cảnh báo rõ và được điều hướng nâng cấp.

• Admin/CMS có thể lựa chọn và vận hành API Speech-to-Text mà không cần sửa code trực tiếp.

• Source hiện có tài liệu ghi chú bổ sung: PRICING_ROUTE_AND_VBEE_UPGRADE_NOTES.md, SONIX_QUOTA_WORKSPACE_NOTES.md, API_INTEGRATION_NOTES.md, payment-operations-end-to-end.md.

# 4. Lưu ý trước production

• Cần cấu hình khóa PayOS thật trong backend/.env và kiểm tra webhook URL public HTTPS.

• Cần chạy migration/schema trên database production để có đủ users plan/quota, billing_orders, payments, top_up_credits, stt_providers và quota_admin_alerts.

• Cần kiểm thử end-to-end với giao dịch PayOS giá trị nhỏ: tạo order, quét QR, nhận webhook, cập nhật quota, replay webhook không cộng trùng.

• Cần kiểm tra quyền CMS/Admin vì workspace hiện có một số file admin đang modified chưa commit.

• Nếu dùng email cảnh báo admin, cần cấu hình SMTP/recipient và chạy dispatcher/reconcile theo môi trường triển khai.

# 5. Kết luận

Bốn hạng mục người dùng yêu cầu đều đã có implementation trong source hiện tại. Mức độ hoàn thành phù hợp để demo/bàn giao nội bộ. Trước khi mở production cần hoàn tất cấu hình môi trường thật, chạy migration và test thanh toán thật với PayOS để xác nhận webhook/quota hoạt động đúng.